ATA DE REUNIÃO nº 02/2021
(CGSIPD)

Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador da reunião
14/03/2022	14:30	15:30	Virtual	André Luiz C. e Cavalcante

Pauta

- 0000588-50.2022.6.05.8000 – ETP para locação/aquisição de notebooks para TR;
- 0000509-71.2022.6.05.8000 ETP para contratação de consultoria para criação do SGSI e sua certificação nas normas ISO 27.001 e 27.701.
- 0012441-90.2021.6.05.8000 Revisão indicadores PDTIC
- 0019305-47.2021.6.05.8000 - Plano de Demandas Internas – PDI.
- Priorização de sistemas.

Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Raimundo de Campos Vieira	DG	7030	rcvieira@tre-ba.jus.br
Bruno Silva Santana	SGPRE (substituto)	9226	bssantana@tre-ba.jus.br
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante	STI	7117	andre.cavalcante@tre-ba.jus.br
Antonio Moisés Almeida Braga	SGA	7063	ambraga@tre-ba.jus.br
Carla Lustosa Pinto da Silva	SOF	7170	clsilva@tre-ba.jus.br
Luciana Maria Freitas Fonseca	SGP	7183	lmfonseca@tre-ba.jus.br
Ricardo Leite Menezes	SJU (substituto)	7177	rlmenezes@tre-ba.jus.br
Victor Araújo Mesquita Xavier	SPL	7321	vaxavier@tre-ba.jus.br
Hercília Boaventura Barros	SJR	7050	bbarros@tre-ba.jus.br
Yuri Carpes Rosseto	SCR	9208	yuri.rosseto@tre-ba.jus.br

Informes

Pelo Diretor-Geral foi dada a justificativa de necessidade de se ausentar em virtude da realização de Sessão de Julgamento às 14:30 e o STI pediu desculpas, pois não atentou para o calendário de Sessões.

Discussão da pauta

	DESCRIÇÃO/DECISÃO	RESPONSÁVEL
1	SEI 0000588-50.2022.6.05.8000 – ETP para locação/aquisição de notebooks para TR; / CONSIDERAÇÕES: / Ainda não foi definida pela COELE a quantidade de notebooks necessários (SEI 0000588-50.2022.6.05.8000); / Aquisição (ARP vigente) / Locação / Considerando que a COELE ainda não definiu o quantitativo necessário de notebooks para uso em transmissão remota do resultado das Eleições 2022, a STI fez um estudo com base em Ata de Registro de Preços vigente, levando em conta a quantidade máxima disponível na ARP, de 125 notebooks, onde: / - Aquisição = R$ 660.073,75 – Orçamento Ordinário / -Locação por 5 meses = R$ 306.250,00 – Orçamento Pleitos / Já existe em estoque 110 notebooks no TRE, além dos que estão nas Zonas Eleitorais, perfazendo um total de cerca de 300 equipamentos. / A Secretária da SOF opina pela locação, já que os adquiridos ainda estão no prazo de garantia e em bom estado. / A Secretária da SJR e o Secretário da SPL partilham do mesmo pensamento e questionam se poderia ser reduzido o prazo de locação. Pelo STI foi respondido que o prazo de locação não poderia ser tão menor em virtude da necessidade de recebimento, configuração, instalação dos sistemas eleitorais, envio para as Zonas Eleitorais no interior do Estado e utilização dos notebooks nos Simulados do TSE. / Pelo Secretário da SPL foi informado que seriam necessários 180 notebooks p transmissão remota, necessitando apenas de locação de mais 70 equipamentos, reduzindo assim a previsão de custo. / DECISÃO / Aprovado por unanimidade a locação dos notebooks	CGovTIC
2	SEI 0000509-71.2022.6.05.8000 ETP para contratação de consultoria para criação do SGSI e sua certificação nas normas ISO 27.001 e 27.701. / CONSIDERAÇÕES / A Resolução CNJ nº 396/2021 determina a instituição do Sistema de Gestão de Segurança da Informação- SGSI. Para isso o TRE poderia: / Contratar uma consultoria; / Capacitar equipe interna para desenvolver o SGSI. / A capacitação de equipe interna implicaria prazo de 1 a 2 anos para implementação do SGSI, ao passo que com a contratação de consultoria, estimada em R$ 350.000,00, projeta-se que em 6 a 12 meses o SGSI estaria implantado. / No que tange à Certificação das ISO 27.001 e 27.701, embora não seja obrigatória, trará diversas vantagens ao TRE, inclusive pode tornar o Tribunal o primeiro Regional a ser certificado na ISO. / A STI propõe a contratação da consultoria, que já estava prevista como inciativa estratégica, com utilização do orçamento do TSE já destinado para Segurança da Informação. / DECISÃO / Aprovado por unanimidade, com pedido da Secretária da SOF de prioridade na tramitação do processo de contratação.	CGovTIC
3	SEI 0012441-90.2021.6.05.8000- Revisão indicadores PDTIC / CONSIDERAÇÕES / Pelo Secretário da STI foi proposta a revisão dos indicadores do PDTIC, com exclusão ou alteração da redação de alguns indicadores de resultado (KR) , em conformidade com as novas diretrizes do iGovTIC-JUD, conforme detalhamentos contidos no processo SEI 0012441-90.2021.6.05.8000 / Pelo Secretário da SPL foi questionado se essa revisão contempla as metas específicas do questionário CNJ associado ao prêmio de qualidade e pelo STI foi respondido que não, sugerindo uma nova reunião para discutir o assunto, pois essas são metas individuais que ele se comprometeu a pesquisar com outros Regionais para saber o que já esta sendo feito nesse sentido. / DECISÃO / Aprovado por unanimidade a revisão do caderno de indicadores do PDTIC	CGovTIC
4	SEI 0019305-47.2021.6.05.8000 - Plano de Demandas Internas – PDI. / CONSIDERAÇÕES / São 18 ações que serão executadas no âmbito do PDTIC entre 2022 e 2023, conforme dispostas no processo SEI 0019305-47.2021.6.05.8000 / DECISÃO / Aprovado por unanimidade o PDI	CGovTIC
5	Priorização de sistemas. / Sistemas eleitorais priorizados: / Agenda eletrônica / SATRE / Suprimento de fundos / SGCE / 0097535-40.2020.6.05.8000 – pedido da SGP de priorização do Sistema Servidor Nota 10. / Pelo Secretário da STI foi colocada a ordem de priorização de sistemas eleitorais acima, alinhada em reunião prévia com a COELE. / Pela Secretária da SOF foi solicitado que não haja comprometimento de prazo de entrega do sistema de Suprimento de Fundos, por se tratar de sistema vital para a realização das Eleições 2022. / Quanto ao SEI 0097535-40.2020.6.05.8000, o Secretário da STI solicitou à Secretária da SGP sobrestar essa discussão para momento posterior, quando for tratar de demais sistemas informatizados, não eleitorais, no que obteve a concordância da SGP. / O Secretário da STI também propôs alteração da Portaria que instituiu os critérios de priorização de sistemas no TRE/BA para fazer constar que em anos eleitorais serão priorizados os sistemas eleitorais, o que na prática já é feito pela STI. / DECISÃO / Aprovado por unanimidade.	CGovTIC

Fechamento da ata:
Esta ata será validada após análise e aceite do conteúdo disposto, que se dará através da assinatura eletrônica dos participantes citados no item 3, no documento correspondente, anexado ao SEI 69-75.2022.6.05.8000.