TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/COMISS836

# ATA DE REUNIÃO nº 06/2023 (CGovTIC)

Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador da reunião
07/06/2023	14:00	15:00	Virtual	André Luiz C. e Cavalcante

Pauta

Priorização de Sistemas

Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E- / mail
Mª Thaís Pinheiro Habib	SGPRE	7003	mthabib@tre-ba.jus.br
Raimundo de Campos Vieira	DG	7032	raimundo.vieira@tre-ba.jus.br

André Luiz Cavalcanti e Cavalcante	STI	7117	andre.cavalcante@tre- ba.jus.br
Mª do Socorro C. C. M. De A. Gouveia	SCR	9208	msgouveia@tre-ba.jus.br
Carla Lustosa Pinto da Silva	SOF	7170	clsilva@tre-ba.jus.br
Antonio Moisés A. Braga	SGA	7063	ambraga@tre-ba.jus.br

Flávio Souza Magalhães	SGP Substituto	9246	fsmagalhaes@tre-ba.jus.br
Josênoel Bastos Pinto	SJU Substituto	7157	jbpinto@tre-ba.jus.br
Victor Araújo Mesquita Xavier	SPL	7099	vaxavier@tre-ba.jus.br
Hercília Boaventura Barros	SJR	7050	hbbarros@tre-ba.jus.br

Informes

Não houve.

Discussão da pauta

	DESCRIÇÃO/DECISÃO					RESPONSÁVEL
	Pelo Secretário da STI foi dito que o item da pauta para discussão seria a priorização de sistemas. Relatou que atualmente estão sendo desenvolvidos 11 sistemas e 2 estão parados, aguardando que os desenvolvedores possam neles atuar, conforme tabela que segue:					CGovTIC
1	Descrição	Tipo	Unidade demandante				Status		Desenvolvedor
	Sistema de Certidões	Desenvolvimento	SECOF					Suely
	para ocupantes de					Em
	função/comissão					andamento
	Alteração de permissões	Evolutiva	SEPEX					Christiano
	em funcionalidades do					Em
	Gastos Postais					andamento
	Evolutiva no Balcão	Evolutiva	COELE					Lúcia
	Virtual para permitir
	atendimento síncrono					Em
	pelas Zonas					andamento
	Painel BI para	Desenvolvimento	SECOF					Rita/Kari
	diagnóstico de Banco de					Em
	Horas					andamento
	Alerta/relatório sobre	Desenvolvimento	SECOF					Christiano
	alterações no					Em
	comissionamento					andamento
	Criação de painel	Desenvolvimento	SJR					Rita/Kari
	estatístico de business
	intelligence com dados					Em
	processuais					andamento
	Demandas para	Desenvolvimento	COPES					Karla/Lúcia/Marcelo
	automatização da folha
	de pagamento (Easy					Em
	Folha dentre outros)					andamento
	Simulador de	Desenvolvimento	SEAPREV					Rita/Kari
	aposentadoria / Mapa de Averbação					Em andamento
	Novo Sistema de	Desenvolvimento	COTEC				Em		Fred
	Remoção					andamento
	Cadastro/gerenciamento	Desenvolvimento	COGELIC					Eduardo
	de contratos x
	terceirizados x					Em
	sincronizador					andamento
	Padronização dos	Evolutiva	SESTAT				Em		Rita/Kari
	paineis existentes					andamento
	Solicitação de Serviço	Desenvolvimento	SECOF				Parado		Lúcia
	Extraordinário
	Portal de aposentados e
	pensionistas	Desenvolvimento	SEAPREV				Parado		Marcelo/Rita/Eudes
	Em seguida, André Cavalcante (STI) aguardando priorização, conforme segue:			apresentou	a	listagem		dos		sistemas	que	estão

	Descrição	Tipo	Unidade demandante	Pontuação	Ordem
	Evolução do Suprimento de / Fundos	Evolutiva	COFIC	76	1º
	Sistema para concessão/alteração de licença / capacitação	Desenvolvimento	EFAS	57	2º
	Disponibilização do / Ouvidoria da Mulher	Evolutiva	OUV	56	3º
	Ferramenta para controle de solicitação de folgas / /compensação de / ausências	Desenvolvimento	SECOF	54	4º
	Inclusão de / funcionalidades no SATRE	Evolutiva	SELOG	42	5º
	Desenvolvimento do / sistema FILOMETRO	Desenvolvimento	SPL-GAB	42	6º
	Solicitação de manutenção evolutiva para melhorar experiência de uso - Sistema de / Ouvidoria	Evolutiva	OUV	41	7º
	SGCE - Nova funcionalidade para Zona informar o que foi efetivamente pago a título de benefício / alimentação	Evolutiva	SOF	41	8º
Sistema para requisição de material permanente		Desenvolvimento	COGELIC	39	9º
Disponibilização do sistema de Seleção na Internet (implementação de / ReCaptcha e log)		Evolutiva	SEREDE	37	10º
Criação de formulários eletrônicos de pesquisa de satisfação e pesquisa de / confiança		Desenvolvimento	OUV	36	11º
Alteração no SGRH On-line para possibilitar informar / n. do SEI autorização / HE		Evolutiva	SECOF	29	12º
Nova versão do / Sistema de Juízes		Desenvolvimento	SEAJE	27	13º

Solicitação de Novo Portal de Eleições sem a utilização do / Repositório Digital	Desenvolvimento	GAB-SPL	21	14º
Desenvolver ferramenta para que a SECOF retire a limitação de no máximo 8 inclusões pela lotação atual dos servidores das zonas que estão em / remoto	Evolutiva	SECOF	16	15º

Pela Secretária-Geral da Presidência foi questionado se a ordem de priorização de sistemas estava seguindo alguma Portaria, ao que o Secretário da STI respondeu que os critérios da Portaria da Diretoria-Geral nº 87/2021 foram revisados e com base nisso foram classiﬁcadas as solicitações de desenvolvimento de sistemas, citando como exemplos alguns desses critérios, tais como alinhamento estratégico, público alvo, tempo em fila, complexidade, risco, dentre outros fatores.
Em seguida, Thaís Habib (SGPRE) pontuou que dos 13 sistemas priorizados, 9 são para a Secretaria de Gestão de Pessoas e que priorizar uma única área pode deixar em descoberto as demais unidades do Tribunal. De modo similar, na relação dos sistemas que estão aguardando priorização prevalecem novamente sistemas demandados pela SGP, em detrimento de outros, alguns dos quais são sistemas que, inclusive, visam a realização de eleições, a exemplo do Filômetro, demandado pela SPL, que trará benefícios ao eleitor da Bahia e o sistema de benefício- alimentação, requerido pela SOF, também ligado à realização das eleições e por isso, de antemão, a Secretária da SGPRE manifestou discordância da atual ordem de priorização de sistemas.
André Cavalcante (STI) esclareceu que já foi deﬁnido através de Resolução Administrativa que nos 12 meses que antecedem às eleições serão priorizados sistemas eleitorais e que no momento atual estão sendo priorizados os demais sistemas. Atualmente seguem-se critérios objetivos de priorização conforme orientação do CNJ, mas alguns critérios podem ser ﬂexibilizados, desde que não haja distorções.
Pela Secretária da SOF foi dito que, em virtude da antecipação da concessão de suprimento de fundos para o primeiro semestre de 2024 e pela necessidade de utilização do cartão de pagamento do governo federal, há necessidade de manutenção evolutiva do sistema de suprimento de fundos ainda esse ano, manifestando preocupação de que esta atividade só se inicie a partir de outubro/2023. A este questionamento o Secretário da STI respondeu que esse sistema, conforme os critérios objetivos aplicados, já está entre os primeiros a serem desenvolvidos, com previsão de início a partir de 12/06/2023. O que será feito em outubro de 2023 é a análise de sistemas para eleições ainda aguardando desenvolvimento para que se dê prioridade a estes.
Victor Mesquita (SPL) relembrou que em relação ao sistema Balcão Virtual, conforme acertado, as tratativas deixarão de ser com a SPL e passarão a ocorrer com outra unidade do Tribunal. Perguntou como ﬁcará o procedimento em relação a desenvolvimento de sistemas a partir de outubro/2023, se os em andamento serão suspensos para dar lugar a sistemas ligados às eleições e André Cavalcante (STI) respondeu aﬁrmativamente, dizendo que naquela ocasião será feita nova reunião e deﬁnição dos sistemas eleitorais a serem priorizados. O Secretário da SPL solicitou que em momento anterior a outubro se faça também uma avaliação do tempo de entrega dos sistemas, contando com a concordância da Secretária da SGPRE, que nesse momento expressou preocupação com a lista de espera de sistemas a serem priorizados, cuja relação traz em segundo lugar um sistema da SGP, tendo em vista a proximidade da realização de eleições municipais. Em seguida, o Secretário da STI disse que será atualizada a relação ora apresentada para que o Balcão Virtual seja dissociado da COELE/SPL para fazer constar outra unidade do TRE.
Thaís Habib (SGPRE) propôs alteração na lista de sistemas priorizados para que o SATRE e o Filômetro já passem a estar em andamento mesmo antes do período de 12 meses que antecedem a realização das eleições 2024, a fim de que outras áreas do Tribunal sejam contempladas.
Em relação ao SATRE foi esclarecido pelo Secretário da STI que a manutenção evolutiva só pode ser feita pelo desenvolvedor Siddhartha, que já está iniciando o sistema de Suprimento de Fundos, que também é prioritário para as eleições 2024.
Pelo Diretor-Geral foi questionado se o mesmo desenvolvedor poderia dividir o tempo de trabalho e André Cavalcante (STI) respondeu que isso poderia comprometer a produtividade.

Lembrou também que foi homologada a contratação de novos desenvolvedores e isso dará maior celeridade ao desenvolvimento de sistemas, inclusive poderá ser atribuído a estes contratados o Filômetro.
O Secretário da SPL destacou a importância da melhoria da prestação do serviço através do SATRE, bem assim de ter o Filômetro disponível também para o fechamento do Cadastro em 2024. A Secretária da SJR perguntou o que foi dito pelo TSE sobre o SGRH e André Cavalcante (STI) respondeu que o Tribunal Superior irá desenvolver um novo sistema, cujos módulos serão disponobilizados gradativamente, mas como ainda não se sabe maiores detalhes da solução do TSE, o TRE/BA manterá a programação de desenvolvimento dos sistemas solicitados pelas áreas
demandantes.
O Secretário da STI disse que, embora concorde com o posicionamento da SGPRE, há necessidade de sistemas para a SGP porque muitas atividades ainda são feitas manualmente.
Carla Lustosa (SOF) expressou preocupação acerca do sistema ora em uso pela Justiça Eleitoral que ainda não está completamente adaptado às novas exigências do E-Social, com riscos de gerar inconsistências, o que tem gerado diﬁculdades no cumprimento dos novos requisitos. André Cavalcante (STI) disse que o TSE está ciente. Na sequência, o Secretário da STI propôs que se mantivesse a relação de priorização de sistemas como se encontra no presente momento e que se faça uma reavaliação em três meses (setembro/2023).

DECISÃO: Aprovado por unanimidade

Fechamento da ata:

Esta ata será validada após análise e aceite do conteúdo disposto, que se dará através da assinatura eletrônica dos participantes citados no item 3, no documento correspondente, anexado ao SEI nº 3626-36.2023.6.05.8000.

Documento assinado eletronicamente por Josênoel Bastos Pinto, Secretário Substituto, em 13/06/2023, às 14:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Carvalho Cruz Medeiros de Almeida Gouveia, Secretário, em 13/06/2023, às 15:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Thaís Pinheiro Habib, Secretária-Geral da Presidência, em 13/06/2023, às 16:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Victor Araujo Mesquita Xavier, Secretário, em 14/06/2023, às 08:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Moisés Almeida Braga, Secretário, em 14/06/2023, às 09:32, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carla Lustosa Pinto da Silva, Secretário, em 14/06/2023, às 14:34, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Flávio Souza Magalhães, Secretário Substituto, em 15/06/2023, às 16:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Hercília Boaventura Barros, Secretário, em 19/06/2023, às 18:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Cavalcanti e Cavalcante, Secretário, em 20/07/2023, às 15:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Raimundo de Campos Vieira, Diretor Geral, em 20/07/2023, às 16:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marta Maria Barreiros Gavazza de Brandão Lima, Secretário, em 20/07/2023, às 17:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar informando o código verificador 2384090 e o código CRC 05A552C9.

0003626-36.2023.6.05.8000	2384090v2