TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/COMISS836

# ATA nº 1 do CGOVTIC

Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
25/01/2024	14:00	15:00	Virtual	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

Pauta

- Desenvolvimento de sistemas e priorização;
- SEI nº 0016098-69.2023.6.05.8000 – Alteração no plano de contratações da STI;
- SEI nº 0022957-04.2023.6.05.8000 – pedido da ASSINC/NSA
- SEI nº 0010460-89.2022.6.05.8000 – PTD
- SEI nº 0021661-44.2023.6.05.8000 – captação de necessidades de TIC

Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Raimundo de Campos Vieira	DG	7032	raimundo.vieira@tre-ba.jus.br
Mª Thaís Pinheiro Habib	SGPRE	7003	mthabib@tre-ba.jus.br
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante	STI	7118	alcavalcante@tre-ba.jus.br
Carla Lustosa P. da Silva	SOF	7171	clsilva@tre-ba.jus.br
Antonio Moisés A. Braga	SGA	7063	ambraga@tre-ba.jus.br

Maria do Socorro C. Cruz M. de Almeida Gouveia	SCR	9208	msgouveia@tre-ba.jus.br
Vânia F. Prata de Oliveira	SGP / (Substituta)	7199	vfprata@tre-ba.jus.br
Marta Maria B. Gavazza de Brandão Lima	SJU	7148	mmlima@tre-ba.jus.br
Hercília Boaventura Barros	SJR	7050	hbbarros@tre-ba.jus.br
Maxwell Mascarenhas dos Anjos	SGS	9245	mmanjos@tre-ba.jus.br
Ana Maria Parcero Oliveira	SPL / (Substituta)	7122	amoliveira@tre-ba.jus.br

Informes

Não houve.

Discussão da pauta

	DESCRIÇÃO/DECISÃO	RESPONSÁVEL
1	Desenvolvimento de sistemas e priorização / O Secretário da STI iniciou a reunião informando que de setembro/2023 até janeiro/2024 já foram entregues 13 (treze) sistemas, dos quais 3 (três) estão em fase de homologação: / Sistema de Certidões para ocupantes de função/comissão. SGP; / Manutenção evolutiva do sistema de Gastos Postais. SGA; / Manutenção evolutiva do Balcão Virtual. SJR; / Painel de Banco de Horas. SGP; / Demandas de automação da folha de pagamento. SGP; / Sistema de Remoção. SGP; / Sistema de Terceirizados. SGA; / Padronização de painéis de BI. SPL; / Solicitação de Serviço Extraordinário. SGP (homologação); / Manutenção evolutiva do SGSF. SOF; / Filômetro. SPL (homologação); / 1 2 . Manutenção evolutiva do Sistema de Ouvidora. Ouvidoria (homologação); / 13. Sistema de Denúncia de Assédio.	CGovTIC

	Relatou que há 8 (oito) sistemas em fase de desenvolvimento: / Simulador de aposentadoria. SGP; / Manutenção evolutiva da Extranet. SGP; / Concessão/alteração de licença capacitação. SGP; / Ouvidoria da Mulher. Ouvidoria; / Manutenção evolutiva do SATRE. SPL; / Manutenção evolutiva do SGCE. SOF; / Novo Sistema de Juízes. SEAJE; / Pacote SECOF. SGP. / Em seguida, apresentou 3 (três) sistemas que estão em ﬁla de prioridade: / SAFEGUARD - Sistema de controle de armamentos, munições, ocorrências de segurança, acesso de veículos e pessoas e inteligência. ASEGU. 52 pontos. / Sistema MANU. SGS. 46 pontos / Formulário eletrônico para pesquisa de satisfação. Ouvidoria. 36 pontos / Relatou que há demanda da SGA de um sistema de contratações, mas que estão acontecendo tratativas entre a COSINF/STI e a SGA para decidir se será usado o sistema existente no TRE/PA ou se haverá necessidade de desenvolver um sistema localmente. / Pela Secretária da SCR foi perguntado acerca do andamento do sistema PJE Consulta e André Cavalcante (STI) respondeu que não está na lista porque não é um sistema a ser desenvolvido pela STI, mas está sendo implantado. / Ana Mª Parcero (SPL) pediu a previsão de entrega do Sistema SATRE e o Secretário da STI disse que a entrega deverá ser feita em abril/2024, desde que não haja novas demandas de melhoria evolutiva e a área demandante realize as homologações solicitadas pelos desenvolvedores. / DECISÃO: Foi dado conhecimento acerca dos sistemas entregues e os em desenvolvimento e aprovado por unanimidade a relação de sistemas em ﬁla de priorização.
2	SEI nº 0016098-69.2023.6.05.8000 – Alteração no plano de contratações da STI / André Cavalcante (STI) apresentou 4 (quatro) novos itens de contratações de interesse da STI propondo a inclusão no PLANCONT TIC 2024:			CGovTIC
	Objeto	Demandante	Justificativa

DECISÃO: Aprovado por unanimidade
Documento assinado eletronicamente por Maria Thaís Pinheiro Habib, Secretária- Geral da Presidência, em 19/02/2024, às 14:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
	Aquisição de leitores RFID	SEVIN	A aquisição dos leitores RFID para o controle patrimonial das urnas eletrônicas se mostra imperativa devido à necessidade de substituição dos equipamentos danificados. Tal investimento visa assegurar a eficácia e a integridade do controle patrimonial, proporcionando um meio mais seguro e eficiente de gerenciamento das urnas eletrônicas, contribuindo assim para a confiabilidade e transparência do processo eleitoral.
	Aquisição de equipamentos diversos	SEQUIP	Modernizar o registro de ponto dos servidores da capital com aquisição de mais leitores de reconhecimento facial, modernizar as salas de reunião e de audiência com equipamento dedicado para webconferências, substituir ttotens antigos por novos, dentre outros equipamentos.
	Solução de balcão virtual	SEMIN	Modernizar o serviço de balcão virtual do Tribunal com contratação de solução na modalidade SaaS.
	Contratação e curso de UIPATH a distância	ASIN	Desenvolver competências de criação de robôs RPA nas unidades de negócio do Tribunal.
	André Cavalcante (STI) relatou que quanto aos leitores de RFID, como envolve também um sistema, a contratação será iniciada pela STI. / Em seguida, disse que foi desenvolvida uma solução de registro de ponto eletrônico com reconhecimento facial e o único dispositivo ora existente foi colocado no Ed. Anexo II, inicialmente para atender os servidores que têm diﬁculdade de fazer o registro com uso da impressão digital. A aquisição de mais leitores de reconhecimento facial proporcionará a ampliação do serviço. / Sobre a atual solução de balcão virtual, a Secretária da SJR esclareceu que há limitações porque funciona atualmente com telefonia. Uma nova contratação de uma solução mais moderna permitiria a melhoria do serviço. / Quanto ao curso de UIPATH, o Secretário da STI disse que o objetivo é
3	disseminar a cultura de automação no Tribunal. / SEI nº 0022957-04.2023.6.05.8000 – pedido da ASSINC/NSA / TAraStae-csretdáeriasodliacitaSçOãFo pdoendaeurtourizaqçuãeo opaorarçaemnveiontodede-minavilesptaimraenatso lisetsatsá ZreodnuazidEoleeitoqruael pearTaReEs-Cs aspiataqluispioçrõeesssearsá unneicdeasdseásri.o OaguSaercdraertáoriomodmaenStToI edxepclricéoduitoqusuepcleomeontsaãrodonúTcSleEo. s que não estão ligados a um Gabinete de OSeScerectraertiáar,iosodliaciStaTmI daisrsefeqruideatamutboérimzaçeãsotá. analisando o remanejamento de alguns valores já existentes no orçamento da Secretaria. / DECISÃO: Aprovado por unanimidade			CGovTIC

Documento assinado eletronicamente por Vania Figueiredo Prata de Oliveira, Secretário Substituto, em 20/02/2024, às 08:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Cavalcanti e Cavalcante, Secretário, em 20/02/2024, às 14:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Carvalho Cruz Medeiros de Almeida Gouveia, Secretário, em 20/02/2024, às 17:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carla Lustosa Pinto da Silva, Secretário, em 20/02/2024, às 19:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Moisés Almeida Braga, Secretário, em 21/02/2024, às 10:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Raimundo de Campos Vieira, Diretor Geral, em 22/02/2024, às 13:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marta Maria Barreiros Gavazza de Brandão Lima, Secretário, em 22/02/2024, às 13:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Parcero Oliveira, Secretário Substituto, em 23/02/2024, às 06:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Maxwell Mascarenhas dos Anjos, Secretário, em 23/02/2024, às 09:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Hercília Boaventura Barros, Secretário, em 23/02/2024, às 12:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre- ba.jus.br/autenticar informando o código verificador 2669536 e o código CRC 5199DE92.

0000013-71.2024.6.05.8000	2669536v2