TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/SGPRE/STI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/COMISS836

ATA nº 8 do CGovTIC

Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
24/07/2025	13:30	14:00	Virtual	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

Pauta

- Apresentação do resultado preliminar do iGovTIC-JUD 2025;
- 0003514-96.2025.6.05.8000 - Sistema para utilização no Plenário Virtual;
- Priorização de Sistemas
- 0005408-10.2025.6.05.8000 - Relatório de Monitoramento da Auditoria no Processo de Gestão da Segurança da Informação – 2023;
- 0010685-07.2025.6.05.8000 - Monitoramento da Auditoria Integrada sobre a Governança das Aquisições na Justiça Eleitoral (PAA 2025);
- 0011007-27.2025.6.05.8000 – RDI – PAA 2025;
- 0003984-35.2022.6.05.8000 – indicadores e mapa estratégico.

Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Mª do Socorro C.C.M. de A. Gouveia	ASSGPRE	7003	msgouveia@tre-ba.jus.br

Raimundo de Campos Vieira	ASSESD	7032	rcvieira@tre-ba.jus.br
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante	STI	7118	alcavalcante@tre-ba.jus.br
Antônio Moisés A. Braga	SGA	7063	ambraga@tre-ba.jus.br
Márcia Pereira Lopes	SCR	9208	mplopes@tre-ba.jus.br
Vânia F. Prata de Oliveira	SGP / (Substituta)	7199	vfprata@tre-ba.jus.br
Carla Lustosa Pinto da Silva	SOF	7170	clsilva@tre-ba.jus.br
Mirella Sophia Peregrino Ferraz Cunha	SPR	9302	mscunha@tre-ba.jus.br
Marta Maria Barreiros Gavazza de Brandão Lima	SJU	7148	mmlima@tre-ba.jus.br
Maxwell Mascarenhas dos Anjos	SGS	9245	mmanjos@tre-ba.jus.br
Luciana Bichara Dantas	SPL	7099	lbdantas@tre-ba.jus.br

Informes Não houve.

Discussão da Pauta

	DESCRIÇÃO/DECISÃO	RESPONSÁVEL
1	iGovTIC- JUD 2025 / O Secretário da STI apresentou o resultado preliminar do iGovTIC-JUD 2025. Informou que o TRE/BA alcançou a pontuação de 91,82 – nível de excelência, ficando em 1º lugar dentre os Tribunais Eleitorais e 5º lugar dentre todos os Tribunais. Esclareceu que ainda será feito o recurso quanto a 3 itens diferentes, podendo haver alteração na pontuação obtida. / Decisão: Foi dado conhecimento ao Comitê	CGovTIC

2	SEI 0003514-96.2025.6.05.8000 - Sistema para utilização no Plenário Virtual / TSE tinha o prazo de 3/2/2025 para adequar o Plenário Virtual à Res. CNJ nº 591/2024, mas ainda não o fez; / TRE/RS desenvolveu uma solução, mas não é viável a implantação do TRE/BA; / STI buscou soluções em outros TREs, mas única identificada não atendia; / Caso, a SJU mantenha interesse no desenvolvimento deverá elaborar DDD. Pela Secretária da SJU foi esclarecido que o TSE fez uma ferramenta que está para ser apreciada pela Presidência do Tribunal Superior para posterior disponibilização aos Regionais. / André Cavalcante (STI) questionou se vai esperar a ferramenta do TSE ou se vai desenvolver uma solução local. / Socorro Gouveia (SGPRE) solicitou à SJU que obtenha informação mais atualizada acerca do andamento da ferramenta do TSE. / Decisão: Foi aprovado pelo Comitê que o processo seja devolvido para a SJU com a informação de que o sistema do TRE/RS não é viável e a Secretaria Judiciária irá colocar nos autos informação atualizada solicitada pela SGPRE.	CGovTIC
3	Priorização de Sistemas / Manutenção evolutiva: / SATRE / SGSF / Novo sistema: / LIC-IA (SGA) / A Secretária da SPL informou ser importante a conclusão da manutenção evolutiva do SATRE até novembro/25 para que todas as ZEs possam cumprir o planejamento das Eleições2026, em consonância com Decisão Presidencial. Em seguida, a Secretária da SOF defendeu a importância do SGSF para a concessão de suprimento de fundos às Zonas Eleitorais, a fim de utilizar nas Eleições Gerais, sendo necessária a implementação de funcionalidades no sistema até setembro de 2025. A mencionadas funcionalidades viabilizarão o levantamento das despesas para as Eleições, conforme sinalização que será feita pelos Cartórios Eleitorais. / A Secretária-Geral da Presidência opinou no sentido de que seja ouvido o Analista de Sistemas responsável por ambos os sistemas, a fim de que depois o CGovTIC defina a ordem de prioridade. / Dando continuidade, André Cavalcante (STI) esclareceu que só há um novo sistema a ser desenvolvido, o LIC-IA, e que tão logo um dos desenvolvedores possa ser destacado para se dedicar à produção do software, isso será feito. / Decisão: O Comitê decidiu por aguardar a consulta ao Analista de Sistemas responsável e depois decidir a ordem de prioridade das manutenções evolutivas.	CGovTIC
4	SEI 0005408-10.2025.6.05.8000 - Relatório de Monitoramento da Auditoria no Processo de Gestão da Segurança da Informação – 2023 / O Secretário da STI apresentou a proposição da SAU, que já foi implementada: / Proposição 6.9 - Recomendar à STI que, no prazo de 30 dias, submeta ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação a priorização da disponibilização da versão 4.1 do SEI à Comissão Permanente Gestora do SEI, no ambiente de homologação, para realização de testes (ref. A4). / Decisão: Foi dado conhecimento ao Comitê.	CGovTIC

5	SEI 0010685-07.2025.6.05.8000 - Monitoramento da Auditoria Integrada sobre a Governança das Aquisições na Justiça Eleitoral (PAA 2025) / A SAU comunica o início dos trabalhos relativos ao Monitoramento da Auditoria Integrada sobre a Governança das Aquisições na Justiça Eleitoral (PAA 2025). / Decisão: Foi dado conhecimento ao Comitê.	CGovTIC
6	SEI 0011007-27.2025.6.05.8000 – RDI – PAA 2025 / Recomendar ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação que, no prazo de 60 dias, avalie a priorização de desenvolvimento de ferramenta para melhoria no controle do processo de contratação. / André Cavalcante (STI) informou que já está sendo importada uma solução do TRE/PA e a implantação está em fase final. / Decisão: Foi dado conhecimento ao Comitê.	CGovTIC
7	SEI 0003984-35.2022.6.05.8000 – indicadores e mapa estratégico. / O Secretário da STI noticiou que a SPL encaminhou a atualização dos mapas estratégicos do Tribunal com base em ajustes e contribuições das unidades, alinhadas aos objetivos institucionais e aos macrodesafios do Judiciário. / Decisão: Foi dado conhecimento ao Comitê. Nada mais havendo, a reunião foi encerrada.	CGovTIC

Documento assinado eletronicamente por Raimundo de Campos Vieira, Diretor Geral, em 01/09/2025, às 07:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vania Figueiredo Prata de Oliveira, Coordenadora, em 01/09/2025, às 09:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mirella Sophia Peregrino Ferraz Cunha, Secretária da Presidência, em 01/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Márcia Pereira Lopes, Secretária, em 02/09/2025, às 11:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Carvalho Cruz Medeiros de Almeida Gouveia, Secretária-Geral da Presidência, em 02/09/2025, às 14:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Moisés Almeida Braga, Secretário, em 03/09/2025, às 12:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carla Lustosa Pinto da Silva, Secretário, em 05/09/2025, às 09:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Josênoel Bastos Pinto, Secretário Substituto, em 11/09/2025, às 13:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Bichara Dantas, Secretário, em 12/09/2025, às 12:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Cavalcanti e Cavalcante, Analista Judiciário, em 16/09/2025, às 09:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar informando o código verificador 3484267 e o código CRC 947908B2.

0000019-44.2025.6.05.8000	3484267v2