TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/COMISS836

ATA nº 01 do CGovTIC

Identificação da Reunião

Data	Horário	Local	Coordenador da Reunião
27/01/2026	13:00h	Virtual	Secretário da STI - André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

Pauta

0014972-13.2025.6.05.8000 – PDTIC – Minuta de Portaria

Acompanhamento dos OKRs

0021397-56.2025.6.05.8000 – Ranking de Transparência

0021867-24.2024.6.05.8000 – Prêmio CNJ de Qualidade – 2025

0019783-16.2025.6.05.8000 – Prêmio CNJ de Qualidade – 2026/2027

0021188-87.2025.6.05.8000 – PLOA2026 e PLEITOS2026

Pesquisa de Satisfação de TIC

Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Mª do Socorro C.C.M. de A. Gouveia	SGPRE	7003	msgouveia@tre-ba.jus.br
Raimundo de Campos Vieira	DG	7032	rcvieira@tre-ba.jus.br
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante	STI	7118	alcavalcante@tre-ba.jus.br
Lia Mônica Borges Peres Freire de Carvalho – COGED -Substituta SGA	SGA	7067	lbcarvalho@tre-ba.jus.br
Márcia Pereira Lopes	SCR	9208	mplopes@tre-ba.jus.br
Glória Cristina S. Tourinho	SGP	9232	gcsantana@tre-ba.jus.br
Carla Lustosa Pinto da Silva	SOF	7170	clsilva@tre-ba.jus.br
Mirella Sophia Peregrino Ferraz Cunha	SPR	9302	mscunha@tre-ba.jus.br

Marta Maria Barreiros Gavazza de Brandão Lima	SJU	7148	mmlima@tre-ba.jus.br
Maxwell Mascarenhas dos Anjos	SGS	9245	mmanjos@tre-ba.jus.br
Luciana Bichara Dantas	SPL	7099	lbdantas@tre-ba.jus.br

4.Informes
Não houve.

5. Discussão da Pauta

	DESCRIÇÃO/DECISÃO	RESPONSÁVEL
1	0014972-13.2025.6.05.8000 – PDTIC – Minuta de Portaria / O Secretário da STI iniciou a reunião informando que o CGesTIC (Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação) deliberou em 19/12/2025 pela revisão dos prazos das ações com as atividades para setembro, outubro e novembro de 2025, sendo alterados, respectivamente, para março, abril e maio de 2026. Entretanto, a portaria do novo PTD (Plano de Transformação Digital) foi aprovada em dezembro já com prazos ultrapassados. Em virtude disso, submete ao CGovTIC a alteração da respectiva portaria, sendo: / Art. 1º Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD) do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, referendado pelo Comitê de Governança de TIC (CGovTIC), alterando o prazo de conclusão das atividades dos itens PTD-01 e PTD-02 para abril/2026, e do item PTD-03 para maio/2026. / Art. 2º O PTD e suas alterações ficarão disponibilizados no portal da transparência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. / Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. / Decisão: Aprovada a alteração, por unanimidade, pelo CGovTIC.	CGovTIC
2	Acompanhamento dos OKRs / O Coordenador da reunião apresentou os 8 (oito) indicadores (OKRs) de resultado, explicando individualmente cada um deles. Destacou que o único item que não alcançou a meta foi o PLANCONT (Plano de Contratações de TIC 2025), em decorrência de atrasos nas tramitações processuais e desistências de contratações. / Decisão: Foi dado conhecimento dos indicadores OKRs ao Comitê.	CGovTIC
3	0021397-56.2025.6.05.8000 – Ranking de Transparência / O Secretário da STI deu ciência ao Comitê da Portaria CNJ nº468/2025 e do respectivo Glossário, doc. SEI 3658802 que estabelecem os critérios do Ranking da Transparência do Poder Judiciário – edição 2026, ressaltando que o respectivo SEI foi encaminhado às unidades dos membros do Comitê para conhecimento. / Decisão: Foi dado conhecimento dos critérios do Ranking da Transparência do Poder Judiciário – edição 2026 / .	CGovTIC
4	0021867-24.2024.6.05.8000 – Prêmio CNJ de Qualidade – 2025 / O Secretário André Cavalcante deu ciência ao Comitê sobre o TRE-BA ter sido agraciado com o Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Ouro, tendo alcançado 1.186,6 pontos, de um total de 1.287 pontos possíveis, o que corresponde a 92,2% de aproveitamento, posicionando-se como o segundo melhor resultado entre os tribunais eleitorais de grande porte. / Decisão: Foi dado conhecimento do resultado do TRE-BA no Prêmio CNJ de Qualidade.	CGovTIC
5	0019783-16.2025.6.05.8000 – Prêmio CNJ de Qualidade – 2026/2027 / O Coordenador da reunião deu ciência ao Comitê da publicação da PORTARIA CNJ 471/2025, doc. SEI 3657287, que institui o Regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade para os anos de 2026 e 2027 / Decisão: Foi dado conhecimento ao Comitê do Regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade para os anos de 2026 e 2027.	CGovTIC
6	0021188-87.2025.6.05.8000 – PLOA2026 e PLEITOS2026 / Cavalcante deu conhecimento ao Comitê da situação orçamentária da STI, iniciando a explanação com os seguintes tópicos: / - Demonstrativo de Segurança da Informação e Cibernética - PLOA 2026, no total de R$2.239.047,00 (doc. SEI 3653197). O Secretário da STI já afirmou que não é suficiente e que solicitará a incrementação desse valor no momento oportuno. A Secretária da SOF se manifestou indicando a possibilidade de solicitação desse aporte financeiro por intermédio de ofício da DG do TRE-BA, mas irá avaliar em razão das demandas das outras unidades; / - Demonstrativo do Orçamento Ordinário - 20GP - Plano Orçamentário 0001 - PLOA 2026, no total de R$14.417.333,00 (doc. SEI 3653371). André Cavalcante registrou que essa dotação é essencialmente de custeios e que não haverá grandes despesas em investimentos para 2026, haja vista que em 2025 os valores executados para investimentos foram substanciais. / - Demonstrativo do Orçamento Ordinário - Capacitação de Recursos Humanos - TIC - PLOA 2026, no total de R$319.651,00 (doc. SEI 3653395); / - Demonstrativo de Pleitos Eleitorais - Manutenção de Urnas Eletrônicas - PLOA 2026, no total de R$956.122,00 (doc. SEI 3653410). Cavalcante ressaltou que as urnas eletrônicas 2013 e 2015 estão sem manutenção, em razão de licitação fracassada realizada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral); / - Demonstrativo de Pleitos Eleitorais - Eleições Gerais 2026 - PLOA 2026, no total de R$1.292.823,00 (doc. SEI 3653473 ). Com referência a esse valor, o Coordenador da reunião afirmou que será executado essencialmente com locação de notebook para transmissão dos resultados da eleição 2026. / Decisão: Foi dado conhecimento ao Comitê dos demonstrativos financeiros da STI, referentes aos orçamentos ordinário e eleitoral de 2026.	CGovTIC
7	Pesquisa de Satisfação de TIC / O Secretário da STI apresentou os resultados da Pesquisa de Satisfação de TIC, realizada entre os dias 24/11 e 19/12/2025, citando que o relatório da pesquisa foi encaminhado de forma detalhada em SEI específico. Entretanto, para conhecimento do Comitê, abordou os tópicos mais relevantes: / - Total de respondentes da pesquisa – 256 usuários; / - Indicador de satisfação do usuário – 92,4% (maior índice nos últimos 6 anos); / - Satisfação do índice de qualidade dos serviços de TIC – 99,2%; / - Grau de parceria da STI – 98%; / - Atendimento ao usuário – considerando os serviços prestados pela CESTIC (Central de Atendimento aos Usuários de Soluções de TIC) – 95,7% e clareza na comunicação em relação ao atendimento – 97,6%. / - Prazo médio de conclusão dos serviços de TIC – 93,7%; / - Equipamentos de TI atendem às necessidades laborais – 87,9%. Nesse tópico, Cavalcante avalia que haverá um incremento nesse índice em 2027, em razão dos novos equipamentos de TI que já estão sendo enviados neste exercício às zonas eleitorais; / - Satisfação dos sistemas administrativos disponibilizados pela TI – 94,4%; / - Satisfação com a estabilidade da rede de comunicação de dados – 81,8%. André ressaltou que a satisfação desse índice irá melhorar quando houver a nova contratação, neste exercício, do novo backbone e antena via satélite com velocidade de link de 50 M e 200 M, respectivamente; / - Evolução da avaliação dos itens Rede de Comunicação e Equipamentos – O Secretário da STI registrou que os itens que tiveram uma menor avaliação (Rede de Comunicação e Equipamentos) foram objetos de empenho da STI para a sua melhoria. Em 2026 haverá nova contratação do serviço de service desk e backbone. Os valores estimativos para essas contratações estão previstos na proposta orçamentária da STI. / Decisão: Foi dado conhecimento ao Comitê dos resultados da Pesquisa de Satisfação de TIC, realizada entre os dias 24/11 e 19/12/2025. / Nada mais havendo, a reunião foi encerrada.