TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/SGPRE/STI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/SGPRE/STI

ATA DE REUNIÃO Nº 08/2025 (CGESTIC)

Data	Horário	Local	Coordenador da Reunião
24/04/2025	11:30	STI	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

Pauta:

SEI 0004954-30.2025.6.05.8000 - Estudos Técnicos Preliminares

Participantes:

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante	STI	7117	alcavalcante@tre- ba.jus.br
Lívio de Assis Ara	STI/COSUP	7302	lassis@tre-ba.jus.br

Flávio de Souza Dias	STI/COSINF	7132	flavio.dias@tre-ba.jus.br
Elma Teixeira	STI/SEAGG	9231	etsilva@tre-ba.jus.br
Ivan Gomes Barbosa	STI/GAB	7117	igbarbosa@tre-ba.jus.br

Informes

Sem informes.

Discussão da pauta

  1. A Chefe da SEAGG trouxe para apreciação o acompanhamento mensal do PDTIC através do quadro de resultados dos indicadores KRs, referente ao mês de março (Anexo - doc. 3335718). Relatou que no quadro apresentado apenas 3 dos 9 indicadores alcançaram as metas e que muitas das ações pendentes dependem da deflagração de processos referentes às contratações de soluções e de capacitação de TIC.

  1. O Coordenador da COSINF sugeriu que a SEAGG sinalize por e-mail mensalmente às áreas responsáveis acerca da proximidade do fim do prazo para início e tramitação de ETP e TR, com o objetivo de ajudar a melhorar o cumprimento dos prazos.

  1. Pelo Coordenador da COSUP foi dito que, quanto à visão geral do progresso, alguns indicadores apresentam desempenho excelente, como a realização de reuniões de governança (100%) e a disponibilidade dos serviços essenciais de TIC (99,81%). Prosseguindo, disse que há metas que precisam de mais atenção, como a adesão à pesquisa de satisfação (atualmente em 14,49%, abaixo da meta de 20%) e o percentual de servidores capacitados (22,45%, ainda distante dos 75% desejados). Sugeriu o monitoramento de processos administrativos que possam estar difucultando a execução do PLANCONT-TIC, a fim de agilizar as contratações planejadas, bem como que sejam avaliadas estratégias para ampliar a participação dos servidores em treinamentos técnicos.

  1. O Secretário da STI concordou com a análise apresentada pela SEAGG e disse que nesse novo triimestre precisamoso envidar esforços para garantir que as
metas sejam atingidas.

  1. Nada mais havendo, a reunião foi encerrada pelo Secretário da STI.

Documento assinado eletronicamente por Livio de Assis Ara, Técnico Judiciário, em 14/05/2025, às 13:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Cavalcanti e Cavalcante, Analista Judiciário, em 14/05/2025, às 13:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Elma Teixeira da Silva Santos, Chefe de Seção, em 14/05/2025, às 13:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Flávio de Souza Dias, Coordenador, em 15/05/2025, às 08:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ivan Gomes Barbosa, Técnico Judiciário, em 15/05/2025, às 10:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no sitehttps://sei.tre- ba.jus.br/autenticar informando o código verificador 3335679 e o código CRC F90732B8.

0000020-29.2025.6.05.8000	3335679v5