TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/SGPRE/STI

ATA DE REUNIÃO Nº 17/2025 (CGESTIC)

Data	Horário	Local	Coordenador da Reunião
02/09/2025	14:00	STI	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

Pauta:

- Plano de Adoção de Serviços em Nuvem
- Novo PTD- Plano de Transformação Digital

Participantes:

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante	STI	7117	alcavalcante@treba.jus.br
Lívio de Assis Ara	STI/COSUP	7302	lassis@tre-ba.jus.br
Flávio de Souza Dias	STI/COSINF	7132	flavio.dias@tre-ba.jus.br
Elma Teixeira da Silva Santos	STI/SEAGG	9231	etsilva@tre-ba.jus.br
Lisa Valéria R. Tio	STI/GAB	7118	lvtio@tre-ba.jus.br

Informes

Sem informes.

3 -Discussão da pauta

A Chefe da SEAGG trouxe para apreciação o Plano de Adoção de Serviços em Nuvem, para análise dos itens, como segue:
Item 1 - Estudo da necessidade da implantação Backup de dados em nuvem – o Secretário da STI informou que esse estudo está em andamento, aguardando disponibilidade orçamentária para aquisição do equipamento Exagrid para integração com o backup em nuvem.
Item 2 - Estudo da necessidade de implantação de Armazenamento de Arquivos, Suíte de Escritório e Colaboração em nuvem – André Cavalcante (STI) esclareceu que já foi implantado através da utilização do Google Workspace.
Item 3 - Estudo da implantação de solução de Antivírus em nuvem – O Coordenador da COSINF disse que está sendo realizado estudo pela COSINF/SEINFRA.
Item 4 - Estudo da necessidade de implantação de PAAS – Já houve manifestação da SEDESC1 em processo SEI no sentido de que será adotado após treinamento a ser realizado a partir de 08/09/25.

Foi realizado o monitoramento pelo Comitê das ações contidas no Plano de Adoção de Serviços em Nuvem.

Em seguida, passou-se a tratar do novo PTD. Elma Teixeira (SEAGG) trouxe minuta do Plano de Transformação Digital relativa ao período de 2025-2026. Explicou que se trata de um curto período, tendo em vista que está sendo aguardada a nova ENTIC-Jud, que deverá ser publicada a partir do próximo ano. Foi aprovada a minuta pelo Comitê e deverá ser submetida ao CGovTIC.

Não havendo mais tópicos para serem discutidos, encerrou-se a reunião.

Documento assinado eletronicamente por Lisa Valéria Rebouças Tio, Oficial de Gabinete, em 04/09/2025, às 11:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Elma Teixeira da Silva Santos, Chefe de Seção, em 04/09/2025, às 11:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Flávio de Souza Dias, Coordenador, em 04/09/2025, às 12:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Cavalcanti e Cavalcante, Analista Judiciário, em 04/09/2025, às 15:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Livio de Assis Ara, Técnico Judiciário, em 15/09/2025, às 11:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar informando o código verificador
3493705 e o código CRC F69A1AAF.

0000020-29.2025.6.05.8000	3493705v2