TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
# ATA - PRE/SGPRE/STI

ATA DE REUNIÃO Nº 25/2025 (CGESTIC)

Data	Horário	Local	Coordenador da Reunião
19/12/2025	10:00	STI	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

1. Pauta:

· Acompanhamento mensal da execução do PDTIC: monitoramento do PLACONT 2025
· Definição e preenchimento do Formulário de Riscos e Oportunidades para Relatório de Gestão 2025
· Revisão da Matriz SWOT da STI
· Aprovação do PTD 2025-2026

## 2. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
André Luiz Cavalcanti e / Cavalcante	STI	7117	alcavalcante@treba.jus.br
Lívio Ara	STI/COSUP	7302	lassis@tre-ba.jus.br
Christiano Rocha de Matos	STI/COSINF	7132	crmatos@tre-ba.jus.br
Rosilene Silva Souza	STI/SEAGG	9231	rssouza@tre-ba.jus.br
Lafayette Mandinho	STI/GAB	7118	lrmandinho@tre-ba.jus.br

3. Informes

Sem informes.

## 4. Discussão da pauta

4.1. A servidora da SEAGG propôs análise do Acompanhamento Mensal da Execução do PDTIC, mediante apresentação da execução do PLANCONT TIC 2025, conforme constam na planilha que segue. Foi informado que, apesar de já possuir DOD e TR, a conclusão das contratações será efetivada no próximo exercício.
Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE / JUSTIFICATIVA	DATA / ESTIMADA / PARA / CONTRATAÇÃO	FONTE DE / RECURSO	ESTIMATIVA / DE CUSTO / PRELIMINAR / (R$)	VÍNCULO / COM O / PDTIC OU / PEI	UNIDADE / TÉCNICA	PROCESSO SEI	OBSERVAÇÕES	Status
7	Comunicação de / dados via satélite	SEINFRA	Contratar serviço de comunicação / via satélite para prover conexão de dados em eventos itinerantes de atendimento ao eleitor, bem como para transmissão de dados de votação em dias de eleição a partir de localidades remotas.	out./25	Orçamento de / 2024 - Ação / Orçamentária: / 20GP Julgamento de Causas e Gestão / Administrativa da Justiça Eleitoral - / POSEG0 SEGURANÇA / DA / INFORMAÇÃO / DA JUSTIÇA / ELEITORAL	R$ 150.000,00	PROMOVER A / MELHORIA / CONTÍNUA DA / GOVERNANÇA / E DA GESTÃO / DE TIC	SEINFRA	DOD, ETP - / 0016896- / 59.2025.6.05.8000 / TR - 001769165.2025.6.05.8000	Despacho STI de / 17/12/25: À SEAQUI, com informação da / SEINFRA	Em / andamento
20	Contratação de serviço de manutenção do / Container Data / Center / (NOVO ITEM)	SEINFRA	O Container Data / Center do Tribunal requer manutenção / contínua por se tratar de infraestrutura essencial. O atual contrato (71/2019) completará sua vigência máxima / em / dezembro/2025., com previsão de prorrogação por / 6 meses.	out./25	Orçamento de / 2024 - Ação / Orçamentária: / 20GP Julgamento de Causas e Gestão / Administrativa da Justiça Eleitoral	R$ 280.000,00	PROMOVER A / MELHORIA / CONTÍNUA DA / GOVERNANÇA / E DA GESTÃO / DE TIC	SEINFRA	DOD, ETP - / 0014572- / 33.2024.6.05.8000 / TR - 001799042.2025.6.05.8000	Despacho STI de 9/12/25: À SGA para conhecimento e providências dos / Termos de / Abertura do Projeto, TR, ETP e planilha de riscos	Em / andamento

4.2. Foi dado conhecimento ao Comitê da necessidade de Analisar os riscos e oportunidades relacionados a objetivos estratégicos que contam com a contribuição da unidade, mediante preenchimento do formulário de riscos e oportunidades, juntado ao SEI 0020479-52.2025.6.05.8000, em cumprimento a quesito do Relatório de Gestão 2025. Foram selecionados os riscos: 1. Ameaças cibernéticas, 2. Uso indiscriminado de Inteligência Artificial – IA, com vazamento de dados sensíveis, 3. Retrocesso no nível de maturidade de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC
(iGovTIC-JUD) do CNJ, 4. Dificuldade de adaptação às mudanças tecnológicas na informatização de serviços e processos; e as oprtunidades: 1. Incremento de iniciativas de fortalecimento da segurança cibernética no âmbito da Justiça Eleitoral, 2. Integra - Serviço de Monitoramento de Atos do CNJ. Conforme anexo. Aprovado pelo CGesTIC por unanimidade.
4.3. Foi realizada a revisão da Matriz SWOT para 2025, estadno hachurado e em vermelho o item excluído e em azul o item adicionado, conforme abaixo:
[1]
ANÁLISE SWOT 2025

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Promover a melhoria contínua da governança e da gestão de TIC
	Existência da Seção de Apoio à Governança e à Gestão de / TIC na estrutura da STI; / Existência de unidade de Segurança Cibernética / Plano Diretor de TIC implementado; / Qualificação e comprometimento dos servidores; / Cooperação entre as áreas do Tribunal; / Comitês de Gestão e Governança de TIC atuantes; / Existência do Comitê de Governança de Segurança da / Informação; / Parque tecnológico das zonas eleitorais renovado.	Ausência/extinção de unidade dedicada exclusivamente à Inteligência Artificial; / Ausência de coordenadoria dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de software; / Ausência de coordenadoria dedicada exclusivamente à infraestrutura de TIC; / Gestão de competências ainda em desenvolvimento; / Déficit de capacitação especializada; / Força de trabalho muito aquém da necessária para atender à alta demanda por soluções de TIC; / Estrutura administrativa (unidades, FC e CJ) insuficiente para o cumprimento eficiente das atribuições da área de TIC do Tribunal; / Mapeamento e automatização de processos insuficientes; / Dificuldade dos demandantes de serviços de TIC em cumprir prazos. / Parque tecnológico das zonas eleitorais necessitando de renovação.
EXTERNO	OPORTUNIDADES (O)	AMEAÇAS (T)
	Cooperação e compartilhamento entre os órgãos; / Transformação digital e inovação; / Aumento de canais e serviços digitais acessíveis; / Exigências dos órgãos superiores e de Controle (TSE, CNJ e TCU); / Iniciativas do Tribunal Superior Eleitoral para reforçar a segurança cibernética na Justiça Eleitoral.	Restrições orçamentárias e contingenciamentos; / Constantes mudanças tecnológicas; / Incidentes cibernéticos; / Aumento da desconfiança sobre a urna e o processo eleitoral; / Grande incidência de informações falsas (fake news) sobre a informatização do processo eleitoral; / Evasão de talentos da área de TIC.

4.4. Dar conhecimento da aprovação do Plano de Transformação Digital do TRE-BA, para o ciclo 2025-2026, com a publicação da Portaria TRE-BA Nº 957 de 9/12/2025, sendo necessário rever os prazos das ações com as atividades para setembro, outubro e novembro de 2025, ficando aprovada a alteração dos prazos, respectivamente, para março, abril e maio de 2026. Necessário submeter ao CGovTIC.
4.5. Nada mais havendo, a reunião foi encerrada pelo Secretário da STI.

Documento assinado eletronicamente por
Livio de Assis Ara
,
Técnico Judiciário
, em 23/12/2025, às 14:44,
conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por
Lafayette Ramos Ferreira Mandinho
,
Técnico Judiciário
, em
23
/12/2025, às 14:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por
Christiano Rocha de Matos
,
Coordenador Substituto
, em
23
/12/2025, às 15:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante
,
Analista Judiciário
, em
26
/12/2025, às 11:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
htt
p
s://sei.tre-ba
.j
us.br/autentica
r

informando o código
verificador
3657576
 e o código CRC
109A170
A
.
0000020-29.2025.6.05.8000	3657576v3