TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
# ATA - PRE/SGPRE/STI

ATA DE REUNIÃONº06/2026 (CGESTIC)

Data	Horário	Local	Coordenador da Reunião
23/02/2026	13:00	GAB-STI	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante

Pauta:

MANUAL DE GESTÃO DE TIC
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PDTIC: PLANCONT TIC 2026 e PAC TIC 2026
SISADER 2025

Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante	STI	7118	alcavalcante@treba.jus.br
Flávio de Souza Dias	COSINF	7132	fsdias@tre-ba.jus.br
Marcos Franco Assis (Substituto)	COSUP	7302	mfassis@tre-ba.jus.br
Elma Teixeira	SEAGG	9231	etsilva@tre-ba.jus.br
Daniel Rios Couto	ASSEC-IA	7115	daniel.couto@tre-ba.jus.br
Lisa Tio	GAB/STI	7118	lvtio@tre-ba.jus.br

Informes

Não houve

Discussão da pauta e Decisões.

  1. Foi apresentada pela Chefe da SEAGG a proposta inicial de revisão do Manual de Gestão de TIC, com alterações apresentadas pela
ASSEC-IA e o o Comitê decidiu que irá deliberar numa outra reunião.

  1. Em seguida, Elma Teixeira (SEAGG) passou a relembrar os prazos das contratações listados no PLANCONT TIC 2026, a fim de que asáreas tomem as providências cabíveis. Foram avaliadas as seguintes contratações:
1. SIEM –O Secretário da STI disse que o TSE irá fazer esta contratação para todos os Regionais. ASSEC-IA informou que o TSE vai fazer a configuração para os TREs, sem a necessidade de dispêndio financeiro por parte dos tribunais, recomendando-se, pois, a exclusão da contratação. Aprovada a exclusão do item.
2. SWG – Secure Web Gateway – O TRE já dispõe da solução F5 (BigIP) que realiza funções similares ao SWG. A ASSEC-IA informou que a contratação não deve ser deflagrada. Aprovada a exclusão do item.
3. ChatGPT – André Cavalcante (STI) informou que já está em andamento o processo da contratação.
4. Licenças Microsoft Windows Server – O Secretário da STI informou que a Ata de Registro de Preços foi renovada. Atualmente o tribunal dispõe de 100 licenças. Aprovada a exclusão do item.
5. Plataforma de Low-Code – pelo Coordenador da COSINF foi dito que se trata de uma desistência de contratação.
6. Modernização do Container Data Center – Flávio Dias (COSINF) solicitou exclusão da contratação, pois o Exagrid já supriu a necessidade de ampliação do espaço de armazenamento dos servidores de banco de dados e de armazenamento de cópias de backup do
Tribunal.

  1. A Chefe da SEAGG trouxe para apreciação o PAC TIC 2026. Pelo Secretário da STI foi trazida a questão se suspender a participação de servidores em eventos de capacitação fora do Estado da Bahia, diante do aumento das demandas em ano eleitoral. O CGesTIC aprovou a decisão.

  1. Elma Teixeira (SEAGG) relembrou a necessidade de que todas as informações referentes ao ano 2025 estivessem atualizadas no
SISADER.

  1. Não havendo mais nada para ser tratado na reunião, o Secretário da STI encerrou os trabalhos.

Documento assinado eletronicamente por
Flávio de Souza Dias
,
Coordenador
, em 20/03/2026, às 11:09,
conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por
Elma Teixeira da Silva Santos
,
Chefe de Seção
, em 24/03/2026, às
15:29
, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por
Lisa Valéria Rebouças Tio
,
Oficial de Gabinete
, em 26/03/2026, às
11:09
, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por
Marcos Franco Assis
,
Coordenador Substituto
, em 30/03/2026, às
11:01
, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por
DANIEL RIOS COUTO
,
Técnico Judiciário
, em 30/03/2026, às
12:08
, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante
,
Analista Judiciário
, em
31
/03/2026, às 09:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
htt
p
s://sei.tre-ba
.j
us.br/autentica
r

informando o código
verificador
3775351
 e o código CRC
9C079829
.
0000015-70.2026.6.05.8000	3775351v4