ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COMPLETO

# DADOS DO PROCESSO

1.1. SEI Nº: 0010008-16.2021.6.05.8000

1.2. Equipe de Planejamento da Contratação

Gestor: Railton Carvalho Brasileiro - COSAD

Integrante Demandante: Luís Cláudio Queiroz Coni - SEAD

Integrante Técnico: Roberto Encarnação - SEAD

Integrante Administrativo: Cristiane Lima Silveira - SEAD

# NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Objetivando o atendimento das necessidades de serviços terceirizados a serem prestados de forma contínua, elaboramos este Estudo Preliminar com vistas à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de material de consumo e equipamentos, das áreas internas e externas do edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e seus anexos (Anexo l; Anexo II Cartórios Eleitorais da Capital; e o novo Anexo III), situados à Primeira Avenida do CAB — Centro Administrativo da Bahia n e 150, Salvador - Bahia e o Centro de Apoio Técnico — CAT, em observância ao disposto na Instrução Normativa TRE-BA nr . 01/2021, de 18/02/2021. Cumpre ressaltar que a limpeza dos ambientes de trabalho é necessidade essencial do Tribunal e se inscreve na garantia de um ambiente de trabalho saudável e seguro.

2.1. Justificativa

A contratação dos serviços de limpeza, conservação e higiene de forma contínua dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com fornecimento de mão de obra e respectivos insumos (material de higiene e de limpeza), equipamentos necessários e ainda com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislação aplicável, tem por objetivo a manutenção das condições necessárias para que os servidores desempenhem suas funções neste órgão em um ambiente mantido em bom estado de conservação, asseio e higiene. Tendo em vista que o atuai Contrato n e 73/2016 terá sua vigência finalizada em 13/09/2021, faz-se necessária a contratação para a execução indireta dos serviços em comento em face da inexistência de mão de obra para a realização dos serviços nos quadros funcionais típicos no TRE/Ba 

2.2. Resultados pretendidos

Atender a necessidade de limpeza dos ambientes de trabalho de forma contínua, especialmente em razão de:

I Inexistir quadros funcionais típicos no TRE/Ba para a execução dos serviços em análise, o que impede o aproveitamento de recursos humanos existentes,

III. promover a economicidade na contratação dos serviços em questão, a Administração, ao terceirizar suas atividades meio, foca sua atuação na atividade para a qual foi instituída, na busca pela melhor satisfação do interesse público e qualidade na prestação do serviço à sociedade

2.3. Alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional

* Proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro
* Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis

# REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos para atendimento das necessidades do edifício-sede do TRE/Ba, seus anexos e o CAT — Centro de Apoio Técnico , são os seguintes:

l. Os serviços de limpeza, conservação e higiene a serem executados serão contratados por meio de procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente a Lei n e 10.520, de 17/02/2002, o Decreto ne 5.450/2005, de 31/05/2005, o Decreto 10.024, de 20/09/2019, a Lei 8.666, de 21/06/1993, a Lei 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações, assim como as demais normas legais e regulamentares.

1. Prestação de serviços de limpeza, conservação e higiene, com jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, nos prédios cujas áreas fazem parte do escopo da presente contratação;
2. Prestação dos serviços com fornecimento de equipamentos, material de limpeza e de higiene, pois implica vantagem para a Administração;
3. Não será permitida a participação de interessadas constituídas sob a forma de consórcio. A vedação se justifica na medida em que nas contratações de serviços por meio de pregão é bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam os requisitos mínimos exigidos no tocante à qualificação técnica-operacional e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza. Só é recomendável a autorização para a participação de empresas reunidas em consórcio quando essa medida resultar na ampliação da competição, o que geralmente ocorre quando o objeto a ser licitado apresenta elevado valor ou complexidade e elevado valor, como, por exemplo, a construção de uma usina hidrelétrica, em que, se não for permitida a participação de consórcios, restringir-se-ia a competição, uma vez que, por hipótese, somente 1 ou 2 empresas individualmente consideradas teriam condições de executar a obra. Não é o que ocorre com o caso concreto para serviços continuados de limpeza, asseio e conservação. Ao contrário, a permissão para a constituição de empresas reunidas em consórcio, para o caso concreto em análise, poderia restringir a competição, na medida em que a reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluios/cartéis para manipular os preços da licitação.
   * conforme Acórdão TCU ne 1316/2010 — Primeira Câmara, item 1.5.1.1, deve-se abster de vedar, sem justificativa razoável, a participação de empresas em consórcio, de modo a restringir a competitividade do certame. Porém, lendo-se integralmente o Acórdão (Relatório do Ministro Relator e Voto do Ministro Relator), constata-se que o caso concreto analisado revestiu-se de vulto e complexidade, conforme itens 27 e 28 do Relatório, abaixo transcritos:
   * Em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a

Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio.

* + No entanto, se as circunstâncias concretas indicarem que o objeto apresenta vulto ou complexidade que tornem restrito o universo de possíveis licitantes, fica o Administrador obrigado a prever a participação de consórcios no certame com vistas à ampliação da competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa. Neste sentido ainda os Acórdãos TCU 1.094/2004 — Plenário e 22/2003 — Plenário. • além disso, é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei ng 8.666/93, que em seu artigo 33 atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas. No mesmo sentido, os Acórdãos 2813/2004 - Primeira Câmara, 1917/2003 Plenário, e 159/2003 — Plenário, todos do Tribunal de Contas da União — TCU.

Assim, em face do acima exposto, conclui-se que a vedação de participação de empresas constituídas na forma de consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.

V - Não será permitida a participação de cooperativas. A IN SEGES/MPDG ne 05/17 que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, dispõe no art. 10 da Seção V sobre os serviços prestados por Cooperativas e Instituições Sem Fins Lucrativos:

Art. 10. A contratação de sociedades cooperativas somente poderá ocorrer quando, pela sua natureza, o serviço a ser contratado evidenciar:

I - a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a Administração e os cooperados; e

II - que a gestão operacional do serviço seja executada de forma compartilhada ou em rodízio, em que as atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços e as de preposto, conforme determina o art. 68 da Lei n g 8.666, de 1993, sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada ou aleatória, para que tantos quanto possíveis venham a assumir tal atribuição. Não há como se falar que nesse tipo de serviço poderá não haver subordinação entre a cooperativa e os cooperados. A falta de subordinação pode levar à inexecução do serviço e a dificuldades na aplicação de sanções.

# ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de material de consumo e equipamentos necessários serão contratados com base na área física a ser limpa e conservada, estabelecendo-se o custo por posto de trabalho, observadas as peculiaridades, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço. Os serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de material de consumo e equipamentos necessários serão prestados em favor do TRE/Ba nas mesmas quantidades e endereços constantes do contrato atualmente vigente.

# LEVANTAMENTO DE MERCADO

Dadas as características dos contratos de limpeza e conservação com terceirização de mão de obra, comuns na administração pública, apresentam-se a seguir paradigmas encontrados na pesquisa de mercado junto a outros órgãos da administração:

1. SESAB

Creta Comércio e Serviços Ltda

Valor mensal: R$80.851,20

Valor anual: R$970.214,40vente

Servente adm diurno:. 6 X R$6.281,55 Servente adm noturno: 6 X R$7.193,65 Fonte: saude.ba.gov.br

1. UFBA

Liderança Limpeza e Conservação Ltda

Valor mensal: R$669.075,84

Valor anual: R$8.028.910,06

Obs: Não foram encontradas especificações do custo por posto de trabalho no contrato, TR e

anexos.

Fonte: www.ufba.br

1. DETRAN -BA

Minuta Contratual

Valor mensal: R$286.398,44

Valor anual: R$3.436.781,28

Servente área adm:. 92 X R$2.764,83

Servente área externa: 1 1 X R$2.656, 14

Cabo de turma: 01 X R$2.816,54 Fonte: comprasnet.ba.gov.br

1. LABORATÓRIO DE DEFESA AGROPECUARIA

Orbenk Adm e Serviços Ltda

Valor mensal: R$24.638,52

Valor anual: R$295.662,30

Obs: Não foram encontradas especificações do custo por posto de trabalho no contrato, TR e anexos.

Fonte: www.gov.br/agricultura

1. AGERSA

Ellu Terceirização Eirelli

Valor mensal: R$4.864,66

Valor anual: R$58.375,92

Obs.' Não foram encontradas especificações do custo por posto de trabalho no contrato, TR e anexos.

Fonte: www.agersa.ba.gov.br

5.1. Descrever aqui a(s) soluç(ão)ões encontradas:

O mercado de potenciais prestadores para os serviços de limpeza., conservação e

higienização, com fornecimento de material de consumo e equipamentos necessários é bastante vasto, uma vez que as tecnologias e rotinas gerais para sua execução são relativamente simples, não havendo necessidade de especialização nem da parte das empresas, nem dos seus empregados que serão utilizados diretamente na prestação dos serviços.

A solução atualmente exercida pelo TRE/Ba - contrato de prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de material de consumo e equipamentos por quantidade de postos de trabalho e indicação de materiais de consumo - plenamente adaptada às necessidades indicadas nos presentes Estudos Técnicos Preliminares.

5.2. Estimativa preliminar de preços:

Os custos dos materiais de limpeza e higiene devem ser calculados com base no consumo histórico mensal dos edifícios. A relação desses materiais também será elaborada com base no consumo histórico de cada um deles. O preço de referência destes materiais deve levar em conta a pesquisa ser realizada pela área específica. Ressalta-se que os valores inexequíveis ou excessivamente elevados devem ser descartados através do cálculo da média e desvio-padrão da amostra. No caso de edição de norma regulamentar posterior à aprovação deste Estudo Preliminar e anterior à data estipulada para a sessão virtual do pregão eletrônico, fica estabelecido que os valores máximos e mínimos serão os definidos na nova norma regulamentar

5.3. Informar os motivos que levaram à escolha da solução a ser contratada, fazendo um comparativo com as demais soluções encontradas, quando houver:

Não houve, nos últimos anos, nenhum avanço significativo em termos de equipamentos que possam ajudar a incrementar a produtividade. O serviço continua sendo essencialmente realizado por pessoas, com treinamento básico.

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO coM0 UM TODO

A solução que atende os interesses e necessidades da Administração é a contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação predial, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de material de limpeza e de higiene a serem executados nos imóveis do TRE/Ba acima especificados, com vigência inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses. Quanto ao fornecimento de equipamentos e materiais para os serviços de limpeza, a opção escolhida é a de que a empresa terceirizada preste os serviços e forneça todos os equipamentos e materiais necessários para a execução do serviço, cabendo à empresa a disponibilização do tipo e

quantitativo de material que melhor atenda à necessidade de limpeza das unidades dentro das produtividades exigidas e com adequado padrão de qualidade e dentro dos valores estimados.

Esse método é o que melhor atende aos interesses da Administração, conforme justificativas abaixo:

1. as empresas do segmento de limpeza, asseio e conservação predial adquirem material em quantidade muito superior às necessidades de uma determinada unidade, visto que detêm vários contratos, podendo obter preços mais reduzidos que a Administração;
2. mesmo que, somente por hipótese, a Administração pudesse realizar a compra do material por preço mais reduzido que o da contratada, deveriam ser considerados outros custos envolvidos, tais como: os salários e encargos dos servidores públicos que se ocupariam dessa atividade; da licitação; das publicações; de oportunidade, ou seja, realizando outras atividades mais prioritárias; de armazenagem, de transporte; de eventuais perdas; etc.;
3. os tipos de materiais necessários e seus quantitativos podem ser dimensionados facilmente pelas prestadoras de serviços de limpeza, ao passo que a Administração não possui rol ou especificações exaustivas para tais aquisições, e correria o risco tanto de deixar faltar como de fazer aquisições em excesso, caso optasse por efetuar as compras de material e contratar somente a prestação dos serviços;
4. os materiais, em especial papel higiênico e papel toalha, ocupariam uma grande área para a sua armazenagem, que deveria ser disponibilizada pela Administração, com os correspondentes custos; espaço este que atualmente não está disponível e que é oneroso, podendo-se chegar à situação de que o custo da armazenagem supere o custo dos produtos armazenados;
5. apesar de as licitações serem planejadas, para que não haja falta de materiais (controle do estoque), mesmo assim poderiam ocorrer atrasos na entrega, bem como rejeição dos materiais por não atendimento às especificações do edital, o que provavelmente ocasionaria falta de materiais;
6. o gerenciamento centralizado dos serviços de limpeza e materiais de limpeza e de higiene por uma única pessoa (no caso a contratada) propicia melhor integração das atividades, com menor probabilidade de falta de materiais;
7. a grande maioria das empresas que prestam serviços de limpeza fornece também os materiais necessários. Assim, não há diminuição da competitividade nem ofensa ao princípio da economicidade; e
8. é comum em toda a Administração Pública a contratação de serviços de limpeza em consonância com os critérios adotados, onde estão incluídos os pagamentos pelos serviços prestados em cada local de execução e pelos materiais efetivamente empregados.

Com base nos requisitos definidos para a presente contratação, não foram encontradas outras soluções de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

# JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO QUANDO NECESSÁRIO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO

Não há necessidade de parcelamento da solução quanto à contratação proposta. O que se mostra necessário é a indicação de postos de serviços entre as unidades atendidas.

# PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL, SE FOR O CASO

O TRE/Ba já possui contratos de limpeza para os edifícios para os quais iremos licitar, não se vislumbrando assim necessidades específicas de adequação dos ambientes.

# CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Os serviços objeto deste Estudo Preliminar são prestados atualmente mediante Contrato n g 73/2016 com a empresa Vera Cruz Serviços Ltda ME, CNPJ 04278447/0001-88 e inserido no processo SEI 61079-67.2015.6.05.8000.

Observando o contrato atual e os anteriores, identificamos riscos inerentes à contratação que podem vir a causar dificuldades nas fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e de gestão do contrato, especialmente quanto:

- O histórico de contratos continuados mostra a importância das exigências de qualificação econômico-financeira. Diferentemente de compra de material, por exemplo, a prestação de serviços continuados, com perspectiva de prorrogação por até 60 meses, para a qual não se vislumbra interrupção, exige cuidados extras com a qualificação econômico-financeira sem, contudo, levar em consideração índices de lucratividade e rentabilidade, preservando-se, assim, o interesse público. Uma eventual interrupção dos serviços de limpeza, por descontinuidade de operação decorrente de incapacidade financeira da contratada, colocaria em risco o bom funcionamento do Tribunal na capital do Estado.

# CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO QUANTO AO GRAU DE SIGILO

Nos termos da Lei n e 12.527, de 18 de novembro de 2011, o presente Estudo não se classifica como sigiloso

# ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base no exposto acima, especialmente no que tange à solução de mercado escolhida, que inclui critérios e práticas de sustentabilidade, a Equipe de Planejamento designada, considera que a contratação é viável, além de ser necessária para o atendimento das necessidades e interesses da Administração.

Ao final do presente estudo, concluiu-se que a contratação é viável e necessária, tendo sido evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.




COSAD




Luís Cláudio Queiroz Coni

## SEAD

Roberto Encarnação

SEAD



veira

## SEAD

ANEXO 1 - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÄO DO FORNECEDOR

RISCO 1: Evento(s) que levem ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e terminem por implicar solução de continuidade na prestação dos serviços Probabilidade:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ( ) Baixo Impacto: | (X) Médio | ( ) Alto |
| ( ) Baixo  Dano: | ( ) Médio | (X) Alto |
| ( ) Baixo | ( ) Médio | (X) Alto |

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Contínua e apurada fiscalização na verificação de pagamentos dos funcionários, do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, da medição correta dos materiais, do pagamento dos impostos. Responsável: Fiscal administrativo

RISCO 2•

Probabilidade:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ( ) Baixo Impacto: | ( ) Médio | ( ) Alto |
| ( ) Baixo Dano: | ( ) Médio | ( ) Alto |
| ( ) Baixo | ( ) Médio | ( ) Alto |

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco Ação:

Responsável:

ANEXO 1 - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fase Planejamento

RISCO 1: Restrição orçamentária decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeça ou prejudique a contratação

Probabilidade:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (X) Baixo  Impacto: | ( ) Médio | ( ) Alto |
| ( ) Baixo Dano: | ( ) Médio | (X) Alto |
| ( ) Baixo | ( ) Médio | (X) Alto |

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Remanejamento de dotações de despesas menos críticas

# Responsável: SGA-GAB

RISCO 2: Formatação de serviço não fornecido pelo mercado Probabilidade:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (X ) Baixo Impacto: | ( ) Médio | ( ) Alto |
| ( ) Baixo Dano: | ( ) Médio | (X) Alto |
| ( ) Baixo | ( ) Médio | (X) Alto |

# Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Análise da contratação vigente e das últimas contratações

Responsável: Equipe de planejamento da contratação

RISCO 3: Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor.

Probabilidade:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (X ) Baixo Impacto: | ( ) Médio | ( ) Alto |
| ( ) Baixo  Dano: | ( ) Médio | (X) Alto |
| ( ) Baixo | ( ) Médio | (X) Alto |

# Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Análise da contratação vigente e das últimas contratações e Análise do mercado

Responsável: Equipe de planejamento da contratação

RISCO 4: Não inclusão no TR de obrigações essenciais à execução dos serviços Probabilidade:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( X) Baixo Impacto: |  | ) Médio | ( )Alto |
| ( ) Baixo Dano: |  | ) Médio | (X)Alto |
| ( ) Baixo |  | ) Médio | (X)Alto |

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Análise da contratação vigente e das últimas contratações Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Fase de Seleção do Fornecedor

RISCO 5: Fracasso na Licitação Probabilidade:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ( X ) Baixo Impacto: | ( ) Médio | ( ) Alto |
| ( ) Baixo Dano: | ( ) Médio | (X)Alto |
| ( ) Baixo | ( ) Médio | (X)Alto |

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Termo de referência elaborado com esmero, refletindo o que existe no mercado; Ampla pesquisa de preço para obter um preço de referência que possa ser atendido pelo mercado; Ampla divulgação da licitação.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe responsável pela pesquisa de preços; Equipe responsável pela publicação dos editais

RISCO 6: Recusa da licitante vencedora em assinar o contrato/inadimplemento total da obrigação.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  |
| ( X) Baixo Impacto: | ) Médio | ( ) Alto |
| ( ) Baixo Dano: | ) Médio | (X) Alto |
| ( ) Baixo | ) Médio | (X) Alto |

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Termo de referência elaborado com esmero, refletindo o que existe no mercado; Ampla pesquisa de preço para obter um preço de referência que possa ser atendido pelo mercado; Convocação das demais licitantes classificadas, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe responsável pela pesquisa de preços; Equipe responsável pela publicação dos editais; Seção de Contratos.

Fase de Execução do Contrato

RISCO 7: Atraso no início da execução dos serviços causando transtornos à regularidade das atividades do Tribunal. Probabilidade:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ( ) Baixo Impacto: | (X) Médio | ( )Alto |
| ( ) Baixo Dano: | ( ) Médio | (X)Alto |
| ( ) Baixo | ( ) Médio | (X)Alto |

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Conclusão, com antecedência necessária, dos procedimentos de assinatura do contrato e demais providências afeitas à sua formalização e publicidade; Reunião de alinhamento com a contratada para acertar os principais pontos da execução dos serviços, para esclarecimentos etc;

Responsável: Seção de Contratos; Equipe de gestão e fiscalização do contrato.

RISCO 8: Alocação de empregados sem as qualificações exigidas no contrato Probabilidade:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ( ) Baixo Impacto: | ( X ) Médio | ( )Alto |
| ( ) Baixo Dano: | ( ) Médio | (X)Alto |
| ( ) Baixo | ( ) Médio | (X)Alto |

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Reunião de alinhamento com a contratada para acertar os principais pontos da execução dos serviços, para esclarecimentos etc.

Responsável: Equipe de gestão e fiscalização do contrato

RISCO 9: Inadimplemento, por parte da contratada, de cláusulas contratuais referentes aos direitos dos empregados alocados na prestação dos serviços. Probabilidade:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ( ) Baixo Impacto: | ( ) Médio | (X)Alto |
| ( ) Baixo Dano: | ( ) Médio | (X)Alto |
| ( ) Baixo | ( ) Médio | (X)Alto |

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Ampla fiscalização e controle da execução do contrato; Utilização correta e regular da conta vinculada

Responsável: Equipe de gestão e fiscalização do c